РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА

ЧАРГЫ JУРТ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципал тозолмонин

Администрациязы

Утвержден

Постановлением Главы

от 23 ноября 2018 года № 34-1,с изменениями от 15.10.2024 г №18

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКТЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее также - программа) | Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения |
| Администратор программы | Администрация МО Актельское сельское поселение |
| Сроки реализации программы | 2019-2025 годы |
| Цель программы | Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения |
| Задачи программы | Развитие инженерно - коммунального и дорожно-транспортного комплекса.  Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма.  Повышение уровня благоустройства территории. |
| Подпрограммы программы, обеспечивающая программа | Развитие инженерно - коммунального и дорожно -транспортного комплекса.  Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма.  Повышение уровня благоустройства территории.  Создание условий реализации муниципальной программы. |
| Целевые  показатели  программы | Доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог местного значения, %;  Доля освещенности улиц от общей протяженности улиц сельского поселения, %.  Охват населения сотовой связью и интернетом %  Снижение случаев чрезвычайных ситуаций и пожаров, ед.  Увеличение количества мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму ед.  Доля территории поселения, охваченная мероприятиями по благоустройству % |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем расходов за счет всех источников на реализацию программы составит2313.8 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 2313.8,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:  2019 год – 1031,0 тыс. рублей; справочно  2020 год – 213.8 тыс. рублей; справочно  2021 год – 213,8 тыс. рублей; справочно  2022 год – 213,8 тыс. рублей. справочно  2023 год – 213,8 тыс. рублей справочно  2024 год - 213,8 тыс. рублей справочно  2025год - 213,8 тыс. рублей справочно  На реализацию программы планируется привлечь:  средства федерального бюджета в объеме 425,0 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 0 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования « Шебалинский район» *(межбюджетные трансферты сельскому поселению)* 425,0 тыс. рублей, в том числе погодам реализации программы:  2019 год – 425,0 тыс. рублей; (Справочно)  2020 год - 0 тыс. рублей; (Справочно)  2021 год - 0 тыс. рублей; (Справочно)  2022 год - 0 тыс. рублей; (Справочно)  2023 год - 0 тыс.рублей; (Справочно)  2024 год - 0 тыс. рублей; (Справочно)  2025 год - 0 тыс. рублей; (Справочно)  средства из иных источников в объеме 0 тыс. рублей |
| Целевые показатели программы | - протяжённость отремонтированных автомобильных дорог от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;  - доля освещенности улиц от общей протяженности улиц сельского поселения, %.  - охват населения сотовой связью и интернетом %  - снижение случаев чрезвычайных ситуаций и пожаров, ед.  - увеличение мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму ед.  - доля территории поселения, охваченная мероприятиями по благоустройству % |

**I. Характеристика социально-экономического развития муниципального образования Актельское сельское поселение;**

Общая площадь муниципального образования «Актёльское сельское поселение» 861 га, в том числе приусадебные земли личных подсобных хозяйств составляют 29 га. Актёльское сельское поселение находится от районного центра в 38 километрах. Удаленность от дорог Федерального или республиканского значения 8 километров. Расстояния до Республиканского центра 100 км., до железнодорожной станции г. Бийска Алтайского края 193 км. В состав муниципального образования входят 2 населённых пункта-села Актёл, Камай.

Основные отрасли экономики муниципального образования - сельское хозяйство.

Сельское хозяйство которая принадлежит АЭХ СО РАН.

В МО Актёльское сельское поселение 10 КФХ, 5 предпринимателей, 3 пилорамы.

147 домохозяйств, в том числе 30 в с. Камай, в основном занимаются личным подсобным хозяйством.

Общая площадь жилья 5.62436 кв.м.

К основной отрасли экономики поселения относятся сельское хозяйство. Основной деятельностью населения является личное подсобное хозяйство (далее по тексту -ЛПХ). Общая численность населения составляет 504 человек. Анализ демографического состояния населения за последние 2 года показывает, что численность населения по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 6 человек.

На территории поселения функционирует основная общеобразовательная школа, в которой обучается 35 человек, начальная школа, где обучаются 19 учащихся и детский садик, где занято 14 дошкольников, число педагогов 13 человек, техперсонал 9 (вместе с детским садом). За последнее время в селе Камай увеличилось число детей дошкольного возраста. Поэтому остро встала проблема с размещением детей в дошкольное учреждение. В Камае садика нет, а возить детей в садик в с.Актел, проблематично, т.к у многих нет своего транспорта и зимой, во время сильных холодов и снегопада, невозможно проехать через перевал. Также в Камае отсутствует начальная школа. Дети с 1 по 11 класс обучаются в Чергинсой сош и проживают в пришкольном интернате. . Численность детей дошкольного возраста составляет 90 человек.

При анализе возрастной группы населения видно, что количество трудоспособного населения составляет 190 человек (37 %)от постоянной численности населения, численность занятого населения составляет 96 человек, это работники сельского хозяйства (крестьянско- фермерские хозяйства), здравоохранения, образования. Остальная часть населения живут в основном за счет личного подсобного хозяйства. В сельском поселении поголовье скота уменьшилось по с прошлыми годами на 50%. Сегодня на одно домохозяйство села приходится 1 голов крупно – рогатого скота, 5 голов лошадей, 10 голов овец. Наибольшая часть населения живут за счет личного подсобного хозяйства.

Первичное медицинское обследование осуществляется в Актельском и Камайском ФАП (фельдшерско-акушерском пункте), при серьезных заболеваниях больные направляются в Шебалинскую районную больницу.

Для досуга населения, молодёжи существует 2 СДК, где проводятся мероприятия-концерты, дискотеки, и т.д. В здании сельской администрации расположена сельская библиотека, где обновления книжного фонда за последние десятилетия производилось в не значительном объеме. Отсутствие спортзала и необустроенность сельского стадиона не дает молодежи заниматься спортом, что отрицательно влияет на здоровье нового поколения и способствует возникновению предпосылок появлению преступности в среде молодёжи.

У основной части населения домовладения оформлены в собственность на 94 %, земельные участки на 97 %. Имеющееся жилье на территории поселения ветхое. Возможности строительства население не имеет в связи отсутствием делового леса. Обеспеченность в жилье очень низкая и составляет всего 12,5 кв.м. на душу населения., ведется в основном путем индивидуального жилищного строительства.

Пять молодых семей подали заявления на участие в социальных программах на строительство и приобретение жилья.

**Предпринимательство** на территории сельского поселения развито слабо, в селе действует 5 предпринимателей, которые занимаются торговлей товаров первой необходимости, продукты питания, хозтовары.

Анализ товарооборота показывает, что товарооборот в магазинах остался на прежнем уровне, в основном торговля продуктами питания, действует кредитно-долговая система отпуска товаров.

В поселении функционирует две пилорамы, находящиеся в собственности предпринимателей.

**Благоустройство села**. Дороги местного значения составляет 8.5 км. внутри сельского поселения которые находятся в неудовлетворительном состоянии, особенно до села Камай, где в ненастье невозможно проехать до деревне. Летнее и осеннее время проводятся работы по профилировке улиц, а в зимнее время очисткой улиц от снега занимается по договору местный житель.

Дороги в селах Актёл и Камай грунтового покрытия, требующие ремонта. Не мало важный фактор в наше время для развития села, эта стабильная связь, в селе нет мобильной связи.

Экологическая ситуация достаточно благоприятная, что обусловлено отсутствием вредных производств. С марта месяца 2017 года сбором и утилизацией отходов I и II класса опасности у населения в селе Акте и Камай осуществляет специализированная организация ООО «Экобезопасность», в связи с плохими дорогами автомобиль ООО «Экобезопасность» в ненастную погоду не может обслуживать села поселения. Ежегодно в весеннее и осеннее время проводятся месячники по санитарной очистке придомовых территорий, а в летнее время скашивание конопли и крапивы.

Остро стоит вопрос благоустройства поселения. В селе Актел водонапорная башня построена в 1975 году. Изношена , поэтому есть необходимость менять саму башню, т.к во время весенних паводков (таяния снега) вся грязь и навозная жидкость из маральника попадает в воду.

Нет уличного освещения.

На территории муниципального образования Актельское сельское поселение

существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: лесные пожары, сильные ветры. Администрация села осуществляет функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории сельского поселения.

Бюджет муниципального образования Актельское сельское поселение» на 2019 год по расходам составит 1787,5 тыс. рублей. Доходы в сумме 1787,5 тыс. руб. в том числе - собственных доходов без учета финансовой помощи 360,0 тыс. руб., из них налог на имущество физических лиц, зачисливших в бюджет поселения 15 тыс. рублей и земельный налог 300,6 тыс. рублей, НДФЛ- 16 тыс. руб, акцизы и по подакцизным товаром тыс.руб. неналоговых доходов. Увеличение местных налогов возможно в связи с увеличением производства, выпуску и реализацией товаров и услуг

**Жилищно-коммунальное хозяйство** является основной системой жизнеобеспечения. На территории села имеются 9 источников питьевой воды. В с. Камай не имеется трубопроводной воды, поэтому население пользуется естественными источниками. Большая проблема состоит в том, что во время весеннего паводка населению негде брать воду, так как естественные источники затопляются. В с.Актел необходимо менять водонапорную башню, т.к она была построена в 1975 году. Изношена и в период зимних холодов постоянно замерзает.

Решается вопрос о ходе выполнения противоэпидемических и ветеринарно-санитарных, профилактических мероприятий. По улучшению ветеринарно-профилактических обработок скота личного подсобного хозяйства необходимо следующее:

Строительство типовых скотомогильников

Строительство убойной площадки.

**Система учреждений культуры** Актельского сельского поселения включает в себя:

Актельскую сельскую библиотеку;

Актельский сельский клуб;

Камайский сельский клуб.

Социальная защита населения осуществляет Управление труда и социальной защиты населения по Шебалинскому району.

Для работы с населением в поселение приезжает участковый уполномоченный полиции , который принимает население в здании сельской администрации.

Природно-климатические условия Актельского сельского поселения способствуют развитию сельского хозяйства, но так как основные земли сельскохозяйственного назначения принадлежат АЭХ, то у населения нет земель для сенокошения и пастьбы табунных лошадей скота, что отрицательно сказывается на увеличении поголовья скота. Каждая семья имеет земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (сад, огород).

Одним из важнейших факторов развития экономики является малое предпринимательство. Активное развитие предпринимательской деятельности позволяет в короткие сроки снизить социальную напряженность в обществе и найти населению применение физическому и интеллектуальному потенциалу.

Основным фактором развития любой территории является дееспособность местных властей. Источниками финансирования развития социальной сферы Актельского сельского поселения является местный бюджет и бюджет Республики Алтай.

**II. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

Основные приоритеты муниципальной политики обозначены в социально-экономическом развитии МО Актельское сельское поселение на период до 2024 года, Повышение эффективности и более высокие темпы роста социально-экономического развития МО Актельское сельское поселение» требуют совершенствование социально-экономической политики, механизмов государственного и муниципального регулирования, повышения эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти.

**III. Сроки реализации муниципальной программы.**

Срок реализации муниципальной программы: 2019 - 2025 годы.

Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения задач, предусмотренных муниципальными программами.

**IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы**

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:

1. Развитие инженерно - коммунального и дорожно-транспортного комплекса.

2. Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма.

3. Повышение уровня благоустройства территории.

4. Создание условий реализации муниципальной программы.

**1. Подпрограмма «Развитие инженерно - коммунального и дорожно-транспортного комплекса»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма) | Развитие инженерно - коммунального и дорожно-транспортного комплекса |
| Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма | Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2025 годы |
| Цель подпрограммы | Развитие инженерно - коммунального и дорожно-транспортного комплекса |
| Задачи подпрограммы | Содержание и развитие дорожно-транспортного комплекса  Содержание инженерно-коммунальной инфраструктуры |
| Целевые  показатели  подпрограммы | Доля протяжённость автомобильных дорог от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.;  Доля протяженности освещенных улиц от общей протяженности улиц,%.  Доля охвата населения сотовой связью и интернетом % |
| Ресурсное  обеспечение  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1665,0 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 1655,0 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации программы:  2019 год – 681 тыс. рублей; (Справочно);  2020 год – 162,4 тыс. рублей; (Справочно);  2021 год - 162,4 тыс. рублей; (Справочно);  2022 год – 162.4 тыс. рублей. (Справочно);  2023 год – 162,4 тыс. рублей; (Справочно)  2024 год – 162,4 тыс. рублей; (Справочно).  2025 год – 162,4 тыс. рублей; (Справочно  На реализацию программы планируется привлечь:  средства федерального бюджета в объеме 0,00 тыс. рублей (справочно);  средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 0,00 тыс. рублей (справочно);  средства бюджета муниципального образования «Шебалинский район» *(межбюджетные трансферты сельскому поселению)* 0,00 тыс. рублей (справочно);  средства из внебюджетных источников в объеме 0,00 тыс. рублей(справочно) |

**II. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

Целью подпрограммы является: Развитие инженерно - коммунального и дорожно-транспортного комплекса;

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- Развития дорожно-транспортного комплекса;

-Развития инженерно - коммунального комплекса;

Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

**Основные мероприятия муниципальной подпрограммы**

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

- ремонт и содержания автомобильных дорог местного значения;

- освещение улиц сельского поселения;

-организация в границах поселения водоснабжения;

- организация деятельности по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи и Интернет;

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения, которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.

**Меры государственного и муниципального регулирования**

В рамках подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования не реализуются.

Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к программе.

**Сведения о публичных нормативных обязательствах**

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.

**Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы привлечение средств федерального и республиканского бюджета не предусмотрены:

**Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы**

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:

1) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.

2) население.

**2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма) | Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма |
| Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма | Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2025 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма; |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;  Профилактика терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; |
| Целевые показатели программы | Количество проведенных профилактических мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности, ед.;  Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, ед;  Количество проведенных профилактических мероприятий по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ед. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 4064 тыс. рублей (справочно).  Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 406.4,0 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации программы:  2019 год - 188,0 тыс. рублей; (Справочно);  2020 год – 36,4 тыс. рублей; (Справочно);  2021 год – 36,4 тыс. рублей; (Справочно);  2022 год - 36.4 тыс. рублей. (Справочно);  2023 год - 36.4 тыс. рублей; (Справочно);  2024 год – 36.4 тыс. рублей; (Справочно).  2025год – 36.4 тыс. рублей; (Справочно).  На реализацию программы планируется привлечь:  средства федерального бюджета в объеме 0 тыс. рублей (справочно);  средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 0 тыс. рублей (справочно);  средства бюджета муниципального образования «Шебалинский район» *(межбюджетные трансферты сельскому поселению)* 0 тыс. рублей (справочно);  средства из внебюджетных источников в объеме 0,00 тыс. рублей(справочно) |

**Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы**

Целью подпрограммы является: Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма;

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- профилактика терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

**Основные мероприятия муниципальной подпрограммы**

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

- количество проведенных профилактических мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности и на территории сельского поселения, ед.;

- количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, ед.;

- количество проведенных профилактических мероприятий по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ед.

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения, которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.

**Меры государственного и муниципального регулирования**

Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к программе.

**Сведения о публичных нормативных обязательствах**

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.

**Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы привлечение средств федерального и республиканского бюджета не предусмотрены:

**Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы**

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:

1) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.

2) население.

**3. Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства территории»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма) | Повышение уровня благоустройства территории |
| Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма | Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2025 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение и повышение уровня благоустройства территории |
| Задачи подпрограммы | Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории |
| Целевые показатели программы | Доля благоустроенной территорий поселения, %  Санитарное содержание территории, %; |
| Ресурсное  обеспечение  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит92.0 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 92.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:  2019 год – 2. 0 тыс. рублей (справочно);  2020 год – 15.0 тыс. рублей (справочно);  2021 год – 15.0 тыс. рублей (справочно);  2022 год - 15.0 тыс. рублей (справочно);  2023 год – 15.0 тыс. рублей(справочно);  2024 год – 15.0 тыс. рублей(справочно).  2025год – 15.0 тыс. рублей(справочно).  На реализацию программы планируется привлечь:  средства федерального бюджета в объеме 92,0 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 0,00 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования «Шебалинский район» *(межбюджетные трансферты сельскому поселению)* 0,00 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования Актельское сельское поселение» 92.0 тыс. рублей;  2019 год – 2. 0 тыс. рублей (справочно);  2020 год – 15.0 тыс. рублей (справочно);  2021 год – 15.0 тыс. рублей (справочно);  2022 год - 15.0 тыс. рублей (справочно);  2023 год – 15.0 тыс. рублей(справочно);  2024 год – 15.0 тыс. рублей(справочно).  2025 год – 15.0 тыс. рублей(справочно).  средства из внебюджетных источников в объеме 0,00 тыс. рублей |

**Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы**

Целью подпрограммы является: Обеспечение и повышение уровня благоустройства территории.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

**Основные мероприятия муниципальной подпрограммы**

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

- содержание мест захоронения;(проведение межевых работ с.Камай и Актел) -организация сбора и вывоза ТБО;

- благоустройства родников;

- установка баннеров;

- ремонт ограждения территории;

- ремонт и содержания эстакады и загона;

- внесение в Единый Реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон населенных пунктов,

- строительство пожарных пирсов.

- установка спутниковой связи с.Камай,

- углубление русла реки Эмурла в с.Камай.

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения, которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.

**Меры государственного и муниципального регулирования**

Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к программе.

**Сведения о публичных нормативных обязательствах**

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.

**Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы привлечение средств федерального и республиканского бюджета не предусмотрены:

**Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы**

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:

1) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.

2) население.

**4. Обеспечивающая программа «Создания условий реализации муниципальной программы»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма) | Создания условий реализации муниципальной программ |
| Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма | Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2025 годы |
| Цель подпрограммы | Создания условий реализации муниципальной программы |
| Задачи подпрограммы | Доля финансовой обеспеченности деятельности |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 0 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 0.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:  2019 год - 0 тыс. рублей; (Справочно);  2020 год - 0 тыс. рублей (Справочно);  2021 год – 0 тыс. рублей (Справочно);  2022 год - 0 тыс. рублей (Справочно);  2023 год - 0 тыс. рублей; (Справочно);  2024 год - 0 тыс. рублей; (Справочно).  2025 год - 0 тыс. рублей; (Справочно).  На реализацию программы планируется привлечь:  средства федерального бюджета в объеме 0 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 0 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования «Шебалинский район» *(межбюджетные трансферты сельскому поселению)* 0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:  2019 год - 0.0 тыс. рублей;(Справочно);  2020 год - 0 тыс. рублей (Справочно);  2021 год – 0 тыс. рублей (Справочно);  2022 год - 0 тыс. рублей (Справочно);  2023 год - 0 тыс. рублей; (Справочно);  2024 год - 0 тыс. рублей; (Справочно).  средства бюджета муниципального образования Актельское сельское поселение» 0,00 тыс. рублей;  средства из внебюджетных источников в объеме 0,00 тыс. рублей |

**Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы**

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующую задачу: Повышение эффективности муниципального управления.

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

**Основные мероприятия муниципальной подпрограммы**

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

на содержание администратора муниципальной программы;

на повышение квалификации муниципальных служащих администратора муниципальной программы;

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.

**Меры государственного и муниципального регулирования**

В рамках подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования не реализуются.

**Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы привлечение средств федерального и республиканского бюджета не предусмотрены:

**Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы**

В реализации целей и задач подпрограммы участие других организаций не предусмотрено.

**V.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;**

К рискам реализации программы, которыми могут управлять администратор программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, несвоевременному финансированию, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации запланированных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков;

2) принятие новых (внесение изменений в действующие) нормативных правовых актов федерального и республиканского уровня предусматривающих изменение баланса полномочий и (или) финансовых потоков между федеральным, республиканским и местными бюджетами.

Их снижению будут способствовать:

а) реализация мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов и сборов;

б) инициирование мероприятий по сокращению неэффективных расходов, реструктуризация сети учреждений, инвентаризации и принятию решений о приватизации муниципального имущества, не связанного с исполнением органами исполнительной власти своих полномочий.

**VI.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Общий объем расходов за счет всех источников на реализацию программы составит 1537.0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 2313.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

2019 год – 1031,0 тыс. рублей; справочно

2020 год – 213.8 тыс. рублей; справочно

2021 год – 213,8 тыс. рублей; справочно

2022 год – 213,8 тыс. рублей. справочно

2023 год – 213,8 тыс. рублей справочно

2024 год - 213,8 тыс. рублей справочно

2025 год - 213,8 тыс. рублей справочно

На реализацию программы планируется привлечь:

средства бюджета муниципального образования «Шебалинский район» *(межбюджетные трансферты сельскому поселению)* 425,0 тыс. рублей, в том числе погодам реализации программы:

2019 год – 425,0 тыс. рублей; (Справочно)

2020 год - 0 тыс. рублей; (Справочно)

2021 год - 0 тыс. рублей; (Справочно)

2022 год - 0 тыс. рублей; (Справочно)

2023 год - 0 тыс.рублей; (Справочно)

2024 год - 0 тыс. рублей; (Справочно).

2025 год - 0 тыс. рублей; (Справочно).

**VII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, дорог местного значения, составит 100 %;

- охвата населения сотовой связью и Интернетом 100 %

- доля протяженности освещенных улиц, 50 %.

- снижение случаев чрезвычайных ситуаций и пожаров, 0 ед.;

- увеличение мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма до 6 ед.;

- охват территории поселения мероприятиями по благоустройству, 75 %;

Приложение 1

к муниципальной программе

МО Актельское сельское поселение

«Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения»

**Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный (2018) год | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | | | 2025  год | |
| отчет | оценка | | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | | прогноз | | | | прогноз | |
|  | отчет | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **Муниципальная программа поселения Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | % | 50 | 55 | | 60 | 70 | 80 | 90 | | 100 | | | | 100 | |
| 2 | Доля протяженности освещенности улиц от общей протяженности улиц сельского поселения, | % | 10 | 40 | | 45 | 45 | 45 | 45 | | 50 | | | | 50 | |
| 4 | Охват населения сотовой связью и Интернетом | %. | 50 | 55 | | 60 | 60 | 60 | 60 | | 100 | | | | 100 | |
| 5 | Снижение случаев чрезвычайных ситуаций и пожаров | ед. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 6 | Увеличение мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму | Ед. | 4 | 5 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | | | | 6 | |
| 7 | Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству | % | 50 | 50 | | 55 | 70 | 70 | 70 | | 75 | | | | 75 | |
| **1.Подпрограмма: Развитие инженерно - коммунального и дорожно-транспортного комплекса.** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1 | Доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального | % | 50 | | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | | 100 | | | | 100 | |
| 1.2 | Доля протяженности освещенных улиц от общей протяженности улиц, | % | 10 | | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | | 100 | | | | 100 | |
| 1.3 | Доля охвата населения сотовой связью и Интернетом | % | 50 | | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | | 100 | | | | 100 | |
| **2.Подпрограмма: Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма**. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1 | Количество проведенных профилактических мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности | ед. | 5 | | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | | 8 | | | | 8 | |
| 2.2 | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма; | ед. | 3 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 6 | | | | 6 | |
| 2.3 | Количество проведенных профилактических мероприятий по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, | ед. | 5 | | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | | 8 | | | | 8 | |
| **3. Подпрограмма: Повышение уровня благоустройства»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля благоустроенной территорий поселения, | % | 50 | | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | | 100 | | |  | | 100 |
| 3.2 | Санитарное содержание территории | % | 50 | | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | | 100 | | |  | | 100 |
| **Создания условий реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля финансовой обеспеченности деятельности | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |  | | | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе

МО Актельское сельское поселение

«Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Целевой показатель  (показатели подпрограммы) |
|  | **Муниципальная программа поселения: Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения** | | | |
| Подпрограмма 1 Развитие инженерно-коммунального и дорожно-транспортного комплекса | | | | |
| 1.1 | Доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального | Сельская администрация | 2019-2025 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования муниципального значения отремонтированных от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения %,  Доля протяженности освещенных улиц от общей протяженности улиц, %;  Доля охвата населения сотовой связью и интернетом, %; |
| 1.2 | Доля протяженности освещенных улиц от общей протяженности улиц, | Сельская администрация | 2019-2025 |
| 1.3 | Доля охвата населения сотовой связью и Интернетом | Сельская администрация | 2019-2025 |
| **2.Подпрограмма: Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма.** | | | | |
| 2.1 | Количество проведенных профилактических мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности | Сельская администрация | 2019-2025 | Количество проведенных профилактических мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности и на территории сельского поселения, ед.;  Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, ед; |
| 2.2 | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма; | Сельская администрация | 2019-2025 |
| 2.3 | Количество проведенных профилактических мероприятий по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, | Сельская администрация | 2019-2025 |
| **3. Подпрограмма: Повышение уровня благоустройства»** | | | | |
| 3.1 | Доля благоустроенной территорий поселения, | Сельская администрация | 2019-2025 | Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, %; |
| 3.2 | Санитарное содержание территории | Сельская администрация | 2019-2025 |
| **4.Подпрограмма «Создание условий реализации муниципальной программы»** | | | | |
| 4.1. | Повышение эффективности муниципального управления | Сельская администрация | 2019-2025 | Увеличение доли финансовой обеспеченности, % |

Приложение 3

|  |  |
| --- | --- |
| к муниципальной программе  МО Актельское сельское поселение  «Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения» |  |

**Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы поселения**

| № п/п | Наименование меры государственного и муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата | | | | | Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мера муниципального регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
|  | Программа: «Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения» | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Подпрограмма 3 Создания условий реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

|  |  |
| --- | --- |
| к муниципальной программе  МО Актельское сельское поселение  «Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения»» |  |

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
|  | Муниципальная программа поселения  Муниципальная программа поселения | Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения | Всего | 1646 | 213.8 | 213.8 | 213.8 | 213.8 | 213.8 | | 213.8 | |
| бюджет МО Актельское сельское поселение» | 1031 | 213.8 | 213.8 | 213.8 | 213.8 | 213.8 | | 213.8 | |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1 | Подпрограмма | Развитие инженерно - коммунального и дорожно-транспортного комплекса | всего | 1031 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | | 162.4 | |
| бюджет МО Актельское сельское поселение | 681 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | | 162.4 | |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | |  | |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  | |  | |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | |  | |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.1 | Основные мероприятие | Содержание и развитие дорожно-транспортного комплекса | всего | 681 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | | 162.4 | |
| бюджет Актельское сельское поселение | 681 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | | 162.4 | |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.2 | Основные мероприятие | Содержание инженерно-коммунальной инфраструктуры | всего | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| бюджет Актельское сельское поселение | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2 | Подпрограмма | Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма | всего | 188 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | | 36.4 | |
| бюджет Актельское сельское поселение | 188 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | | 36.4 | |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.1 | Основные мероприятие | Проведение профилактических мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности | всего | 0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | | | 21.0 |
| бюджет МО Актельское сельское поселение | 0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | | | 21.0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.2 | Основные мероприятие | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма; | всего | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3.0 |
| бюджет МОАктельское сельское поселение | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3.0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.3 | Основные мероприятие | Количество проведенных профилактических мероприятий по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, | всего | 188,0 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | | | 12.4 |
| бюджет МО Актельское сельское поселение | 188,0 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | | | 12.4 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| иные источники |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | Подпрограмма | Повышение уровня благоустройства территории | всего | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | 15.0 | |
| бюджет МО Актельское сельское поселение | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | 15.0 | |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 3.1 | Основное мероприятие | Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории | всего | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | 15.0 | |
| бюджет МО Актельское сельское поселение | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | 15.0 | |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 4 | Подпрограмма | Создание условий реализации муниципальной программы | всего | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| бюджет МО Актельское сельское поселение | 0 | ,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.1 | Основные мероприятие | Повышение эффективности муниципального управления | всего | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| бюджет МО Актельское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |